哈尔滨工业大学（深圳）毕业设计（论文）任务书

| 姓 名 | 张艺馨 | 学 号 | ********** |
| --- | --- | --- | --- |
| 专 业 | 计算机科学与技术 |  |  |
| 任务起至日期 | 2026年9月至2027年5月 |  |  |
| 设计（论文）题目 | 大规模医学知识图谱的疾病实体标准化方法 |  |  |
| 立题的目的和意义： 1.目的 本课题旨在针对中文临床诊断名称中简称、别名、中英文混写及多个疾病概念组合等现象，研究面向大规模医学知识图谱的疾病实体标准化方法。以 ICD-10 标准疾病词表为候选库，结合字符检索、语义检索、预训练语言模型、知识图谱别名与关系证据以及实体数量预测，构建“候选召回—候选排序—多实体输出”的标准化流程，重点解决候选漏召回、语义匹配不准确和输出数量错误等问题，实现非规范诊断名称到一个或多个标准疾病实体的自动映射。 2.意义 理论层面：研究知识图谱与深度语义模型在中文疾病实体标准化中的互补作用，分析候选覆盖、语义匹配与实体数量控制对标准化效果的影响，为多实体诊断短语的规范化表示提供实验依据。 技术层面：融合字面特征、语义特征和图谱知识，探索大规模候选词表下的疾病实体检索与排序方法，形成可复现、可评测的标准化流程，为其他中文医学术语标准化任务提供参考。 应用层面：为病案编码辅助、临床数据治理、疾病统计和科研队列筛选提供统一的疾病名称及编码映射支持，减少不同写法造成的数据重复或遗漏，为医学知识库对齐和医疗数据利用提供基础。 |  |  |  |
| 技术指标与主要内容： 1.主要内容 数据整理与候选库构建：整理 CHIP-CDN 数据集、ICD-10 北京临床版标准疾病名称及编码和 CPubMed-KG 2.0 医学知识图谱，完成数据清洗、名称规范化和图谱证据整理，构建固定标准候选库，明确训练与评价数据划分。 疾病实体标准化方法研究：结合字符检索与语义检索召回候选疾病实体，利用预训练语言模型进行语义匹配与候选排序，引入图谱别名和关系证据，并结合实体数量预测控制多实体输出，构建完整的疾病实体标准化流程。 实验评价与系统实现：开展基线对比、消融实验、单实体与多实体分组实验及典型错误分析，评价各组成部分的实际作用，完成可运行的标准化演示程序。 2.技术指标 数据与候选规模：使用包含37645个去重标准疾病名称的 ICD-10 候选库，以及包含4580058条三元组、45种关系类型的 CPubMed-KG 2.0 知识图谱。 候选召回指标：每条诊断名称保留 Top-400 候选，在 CHIP-CDN 官方验证集上的正确标签召回率不低于90%。 端到端效果指标：在包含2000条样本的 CHIP-CDN 官方验证集上，疾病实体标准化 Micro-F1 不低于70%，同时报告精确率、召回率及单实体、多实体分组结果。 3.预期成果 交付疾病实体标准化算法源码及可运行演示程序1套，形成包含基线对比、消融实验和错误分析的实验结果，撰写并提交符合学校学术规范的毕业论文1篇。 |  |  |  |
| 进度安排： 2026年9—10月：查阅中文医学实体标准化、实体链接、语义检索和知识图谱增强等方向的相关文献，梳理国内外研究现状及现有方法的适用范围。结合临床诊断名称中别名、缩写和多疾病概念组合等问题，明确课题的研究目标、输入输出形式及评价指标。了解所用数据集与医学知识图谱的基本结构，确定总体技术路线和实验方案，完成任务书与开题报告，并根据指导教师意见修改完善。 2026年10—11月：整理中文临床诊断名称数据、标准疾病词表与医学知识图谱，完成数据清洗、名称规范化、重复项检查及训练和评价数据划分。构建固定的标准疾病候选库，整理可用于标准化的图谱别名与关系证据。实现字符匹配及基础语义检索方法，开展候选召回与文本匹配基线实验，记录评价结果和典型错误，形成可复用的数据处理流程，为后续模型设计与实验对比提供依据。 2026年12月至2027年2月：在前期数据整理和基线实验的基础上，设计结合字符检索与语义检索的候选召回方法，研究基于预训练语言模型的候选排序方法。将医学知识图谱中的别名和关系证据引入标准化流程，并结合实体数量预测处理包含多个疾病概念的诊断短语。完成各组成模型的训练、参数选择及流程联调，保存模型配置、训练记录与实验结果，形成能够运行的疾病实体标准化程序。 2027年3—4月：按照统一的评价口径开展正式实验，统计候选召回率以及端到端精确率、召回率和综合评价指标，并分别分析单实体与多实体样本的标准化效果。完成与基线方法的对比实验及主要组成部分的消融实验，检查图谱证据、召回得分和数量控制等因素的实际作用。结合典型预测案例分析候选遗漏、语义混淆和输出数量错误，复核评价程序与实验记录，整理结果表格并完善演示程序。 2027年5月：在已有研究和实验结果的基础上完成毕业论文定稿，系统说明研究背景、相关工作、数据处理、模型方法、实验设置及结果分析。根据指导教师反馈修改论述和图表，核对参考文献、术语、公式及评价指标的一致性，按学校要求检查论文格式。整理算法源码、运行说明和实验材料，准备答辩演示文稿及系统展示，梳理研究贡献、方法局限和后续工作，完成答辩准备与材料提交。 |  |  |  |
| 同组设计者及分工： 无 |  |  |  |